南宁轨道交通建设有限公司建设资金监管系统开发项目

比

选

文

件

比选发起人：南宁轨道交通建设有限公司

2024年3月1日

目  录

第一章 比选须知	6

一、总   则	8

1. 项目说明	8

2. 资格与合格条件的要求	8

3. 申请比选费用	8

二、比选文件	9

4. 比选文件的组成	9

5. 比选文件的解释	9

6. 比选文件的修改	9

三、申请比选报价说明	9

7. 申请比选报价	9

四、比选申请文件的编制	9

8. 比选申请文件编写注意事项	9

9. 比选申请文件的组成	10

10. 比选有效期	10

11. 比选答疑	10

12. 比选申请文件的份数和签署	11

五、比选申请文件的递交	11

13. 比选申请文件的密封与标志	11

14. 递交比选申请文件截止日期	11

六、评   审	12

15. 评审程序	12

16. 评审规则	13

17. 评审保密	13

18. 比选申请文件评审	13

19. 评审结果公示	14

七、授予合同	15

20. 中选通知书	15

21. 合同协议书的签署	15

第二章 用户需求书	16

一、总体说明	16

1.1项目背景	16

1.2项目总体目标	16

1.3 项目范围	16

1.4 项目进度要求	16

二、总体技术要求	17

2.1 系统技术要求	17

2.2安全性要求	18

2.3 系统建设的遵循依据和参考规范	19

三、系统详细需求	20

3.1 工作台（工作首页）	20

3.2 基础数据管理	20

3.3资金计划数据管理	20

3.4合同管理	20

3.5资金支付管理	21

3.6移动应用	21

3.7数据集成	21

3.8培训及操作指南	21

四、项目实施内容	21

4.1需求调研	21

4.2系统开发建设方案	21

4.3系统安装部署	21

4.4安装测试	22

4.5上线试运行	22

五、实施管理要求	22

5.1项目管理要求	22

5.2实施要求	22

5.3后续服务支持	22

5.4知识转移工作要求	23

六、项目交付成果	23

七、项目验收	23

7.1项目验收的组织机构	23

7.2验收标准	24

7.3项目验收	24

八、质保期	24

第三章 比选申请文件	26

资格审查部分	26

一、 资格审查文件目录	27

技术部分	36

二、技术部分材料目录	37

（一）综合实力	38

商务部分	42

三、商务部分材料目录	43

第四章 评分细则	45

一、评标办法：综合评分办法	45

二、总分计算公式	46

三、评分细则注	46

四、总分	48

第五章  合同条款（格式）	49

一、定义和解释	50

二、合同范围	50

三、合同期限	51

四、合同价格	51

五、合同款项的支付	51

六、项目进度与管理	52

七、项目成果的交付及归属	52

八、项目成果的侵权规定	53

九、项目的总体验收和质量保证	53

十、甲方权利与义务	53

十一、乙方权利与义务	54

十二、人员配置	55

十三、保密条款	55

十四、违约条款	56

十五、合同变更	56

十六、合同分包、转包	57

十八、合同解除及终止	58

十九、争议的解决	58

二十、合同生效	58

二十一、其他	58

# 第一章 比选须知

1. 前附表

| 项号 | 名称 | 内 容 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南宁轨道交通建设有限公司建设资金监管系统开发项目 |
| 2 | 项目地点 | 广西南宁市 |
| 3 | 项目内容 | 开发南宁轨道交通建设有限公司建设资金监管系统，满足管理需求。详细内容见本比选文件中的“用户需求说明书”。 |
| 4 | 工期要求 | 中选通知书发出后60个工作日内完成系统安装部署投入试运行。试运行1个月后完成验收。 |
| 5 | 比选控制价 | 上限控制价26.415094万元（不含税价） |
| 6 | 比选申请人资质和合格条件要求 | 1、中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织，经营范围中须包含类似以下至少一项内容：“软件开发”、“计算机软件的技术开发”、“信息系统运行维护服务”。 2、比选申请人须具有良好的经营状况和财务资信状况，并确保没有处于被责令停业、财产被接管或冻结、破产的状态，近三年度未出现亏损。 3、本次比选不接受联合体报价。 |
| 7 | 申请比选报价 | 比选申请人必须对比选项目中的所有内容作完整唯一的报价。 |
| 8 | 比选有效期 | 60天（从比选截止日期之日算起） |
| 9 | 比选申请文件份数 | 比选申请文件壹正四副，及电子版文件壹份（WORD文档形式存储于U盘）。 |
| 10 | 比选申请文件递交时间及地点 | 时间：2024年3月21日上午8:30-9:00 地点：广西壮族自治区南宁市青秀区云景路69号A2楼104会议室 |
| 11 | 比选时间及地点 | 时间：2024年3月21日上午9:00-12:00 地点：广西壮族自治区南宁市青秀区云景路69号A2楼104会议室 |
| 12 | 评比办法 | 综合评分法 |
| 13 | 中选通知 | 比选人根据评比委员会的评比结果在比选有效期内向中选的比选申请人发出中选通知书。 比选人无义务向未中选的比选申请人解释未中选原因和退还其比选文件。 |
| 14 | 联系方式 | 联系人：陈女士 0771-2338683 |

## 一、总   则

### 1. 项目说明

1.1 项目的说明见比选须知前附表（以下称“前附表”）所述。

1.2 定义

1.2.1“比选发起人” 是指通过比选采购货物或服务的法人或其他组织，是相应采购项目的产权所有者，负责本项目的合同签订。

1.2.2 “比选申请人” 指响应该比选符合资格条件并参加投标竞争的法人或其他组织。

1.2.3 “日”、“天”指公历自然日。

1.2.4 “合同”：指由本次比选所产生的合同或合约文件。

1.2.5 “比选文件”：指由比选发起人发出的本文件，包括全部章节、附件及修改补充文件，比选文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对比选文件内容的理解和解释。

1.2.6 “比选申请文件”：指比选申请人根据本比选文件向比选发起人提交的全部文件。

1.3 上述项目按照国家有关的法律、法规作为依据，现通过公开比选来择优选定本项目的实施单位。

1.4 不论响应结果如何，比选申请人的响应文件均不退回。

1.5 比选申请人不允许有挂靠或转包的行为，比选发起人或评审委员会在任何时候发现比选申请人是挂靠或转包的，其响应将被拒绝，签订合同的，中止合同。比选申请人对由此造成的后果承担所有责任。

1.6 项目概况

本项目为定制开发项目，通过定制开发形式建设资金监管系统，具备执行《南宁轨道交通建设有限公司轨道交通工程资金监管管理办法》（南轨建设发【2023】 143号）的条件。实现建设资金资金计划线上编制、审核、控制、分析等功能，形成多维度、多格式、跨年度可视化对比分析图表等功能的可靠系统，以健全建设公司工程管理体系，加强对建设资金使用事前审批、事中控制、事后分析等全周期管理。

2. 资格与合格条件的要求

2.1 比选申请人必须满足前附表第6项相应的资质等级及要求。

### 3. 申请比选费用

3.1 比选申请人应承担其编制文件与递交文件所涉及的一切费用。无论评审结果如何，比选发起人对上述费用不承担任何责任。

## 二、比选文件

### 4. 比选文件的组成

4.1 比选文件包括比选须知、用户需求说明书、评分细则、合同条款（格式）等。

### 5. 比选文件的解释

5.1 比选申请人在获取比选文件后，若有问题需要澄清，均应在递交文件截止时间3个工作日前的正常工作时间内，用当面递交或传真书面通知比选人，其他方式为无效。比选人将于递交文件截止时间2天前以书面形式,在比选人公共邮箱发布，予以答复。

### 6. 比选文件的修改

6.1 比选发起人将答疑及修改内容在前附表规定的时间内以书面的形式发给比选申请人，补充通知作为比选文件的组成部分，对比选申请人起约束作用。

## 三、申请比选报价说明

### 7. 申请比选报价

7.1 本项目的比选范围为用户需求说明书规定的全部货物及服务范围，并以比选申请人提交的比选报价中的单价和合价为基础。本项目比选报价采用的币种为人民币。

7.2 比选申请人必须对比选项目内容中所有工作内容作完整唯一的报价。

## 四、比选申请文件的编制

### 8. 比选申请文件编写注意事项

8.1 比选申请人应认真阅读比选文件，按照比选文件的要求编制比选申请文件。如果没有按照比选文件要求提交比选申请文件，或没有对比选文件提出的实质性要求和条件作出响应，可能导致该比选申请文件被拒绝。

8.2 比选文件提出的实质性要求和条件是指本比选项目所涉及的价格、服务及其它要求、合同条款等内容。

8.3 比选申请人的比选申请文件以及所有来往函电统一使用中文(特别规定除外)。

8.4 比选申请文件中使用的计量单位除比选文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8.5 比选申请文件必须装订成册，不允许以活页夹等形式封装。

8.6 比选申请文件的所有组成部分均须加盖法人单位公章或骑缝章。

### 9. 比选申请文件的组成

9.1 比选申请文件由比选申请人资格审查部分、技术部分、商务部分三部分组成。

9.2 资格审查部分主要包括下列内容：

（1）诚信声明。

（2）法定代表人资格证明书（原件）。

（3）比选申请文件签署授权委托书（原件）。

（4）营业执照复印件（提供复印件加盖法人单位公章）。

（5）税务登记证（加盖单位公章,如已办理三证合一则不需提供）。

（6）组织机构代码证复印件（加盖单位公章,如已办理三证合一则不需提供）。

9.3 技术部分主要包括下列内容：

（1）服务承诺书（加盖法人单位公章）。

（2）比选申请人业绩清单（附合同关键页复印件并加盖法人单位公章）。

（3）计算机软考证书、信息系统项目管理师或拟派项目经理简历表等。

（4）系统开发建设方案（由比选申请人对本项目服务要求的理解自行设计）。

（5）比选申请人认为有必要提供的其他有关材料。

9.4 商务部分主要包括下列内容：

（1）报价表。

9.5 比选申请人按照比选发起人提供的比选申请文件格式和顺序另行编制比选申请文件，但表格可以按同样格式扩展。

### 10. 比选有效期

10.1 比选申请文件在本须知前附表规定的第8项所述时间内有效。

10.2 在原定递交文件有效期满之前，如果出现特殊情况，比选发起人可以书面形式向比选申请人提出延长递交文件有效期的要求。比选申请人须以书面形式予以答复。同意延长递交文件有效期的比选申请人不允许修改其比选申请文件。在延长的比选有效期内，第一章第二部分第6条仍然适用。

### 11. 比选答疑

11.1 比选发起人向比选申请人提供的有关本项目现场的资料和数据，是比选发起人现有的能为比选申请人所利用的资料。比选发起人对比选申请人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.2 比选申请人提出的与比选有关的任何问题均应在递交文件截止时间3个工作日前的正常工作时间内，以书面形式（加盖法人单位公章）通知比选发起人，其他方式无效。比选发起人将以书面形式通过“比选补遗文件”的形式予以答复。

11.3 比选补遗文件包括所有问题和答复，比选发起人将在前附表规定的时间内以书面的形式发给比选申请人，但不指明澄清问题的来源，比选申请人收到后应以书面形式（加盖法人单位公章）通知比选发起人，确认已收到该比选补遗文件。

### 12. 比选申请文件的份数和签署

12.1 比选申请人按比选文件规定，编制一份比选申请文件“正本”和四份比选申请文件“副本”，并标明“比选申请文件正本”和“比选申请文件副本”。比选申请文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

12.2 比选申请文件正本与副本均应使用不能擦去的黑色墨水打印或书写，装订成册，由比选申请人负责人或授权委托代理人亲自签署或加盖印鉴，并加盖比选申请人单位公章。

12.3 全套比选申请文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据比选人指示进行的；或者是比选申请人造成的必须修改的错误，但修改处应由比选申请文件签字人签字证明，否则修改无效。

## 五、比选申请文件的递交

### 13. 比选申请文件的密封与标志

13.1 比选申请文件装订要求：比选申请文件中资格审查部分、技术部分、商务部分分开装订。

13.2 比选申请文件的资格审查部分、技术部分、商务部分分别密封在三个比选文件密封袋中。

13.3 密封袋封口处都应加盖比选申请人公章或粘贴加盖公章的密封条，若密封袋没有加盖公章或破损严重，有可能导致比选人的拒收。

### 14. 递交比选申请文件截止日期

14.1 比选申请人应在前附表第10项规定的日期和时间之前将比选申请文件递交至前附表第10项所述的单位和地址。

14.2 比选发起人可以以补充通知方式，酌情延长递交比选申请文件的截止日期。在上述情况下，比选发起人与比选申请人在比选截止日期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的递交文件截止日期。

14.3 凡没有以补充方式获得酌情延长递交文件截止日期的比选申请人，比选发起人将拒收在递交文件截止日期以后送到的比选申请文件。

## 六、评   审

### 15. 评审程序

15.1 比选发起人将于前附表第11项规定的时间和地点举行评审会议，参加评审的比选申请人的法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席评审会议，并携带有效证明材料前往，以证实其身份。如比选申请人的法定代表人或授权代理人未能在前附表第11项所述的时间出席并证明其身份，将视同其认可本次评审过程。

15.2 本项目由南宁轨道交通建设有限公司委派3名具备相关工作经验的专家组成专家评审委员会。

15.3 评比委员会成员独立、客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评比意见承担个人责任；评比委员会成员应对整个评比活动保密。

15.4 评审委员会成员不得在比选期间私下接触参与比选的参选人员，不得接受参选人或相关人员的任何馈赠，不得参加参选人以任何形式组织的宴请、娱乐、旅游等活动，不得透露与评审工作有关的内容情况。比选发起人应当对参选人报送的文件内容保密，比选发起人及参与者不得泄露。如果参加竞争的参选人试图采用不正当手段对评委施加影响，取消其比选资格。

15.5 严禁任何单位和个人以任何形式操纵或干预评比过程和评比结果。

15.6 评审会议程序：

（1）比选申请人的法定代表人或授权委托代理人应签名报到，并验证法定代表人资格证明书、授权委托书及有效身份证明。

（2）由主持人宣布评比会议开始，纪检监察部工作人员宣布相关纪律后，评比委员会确认文件是否密封。

（3）评比委员会应启封比选申请文件的资格审查部分，并检验比选申请人提交的诚信声明、营业执照副本、组织机构代码证、业绩证明等材料，报送评委进行资格审查和初步评审。

（4） 由主持人当众宣布核查结果，并宣读有效比选的比选申请人名称以及比选发起人认为需要的其他内容。

（5）评比委员会启封通过资格审查的比选申请文件的技术部分，并进行评审。

（6）评比委员会启封通过资格审查的比选申请文件的商务部分，并进行评审。

（7）在评审过程中业主人员做比选记录，评审委员、监督人、记录人等有关人员在比选记录表上签字确认，主持人宣读比选结果。

（8）评审结束。

### 16. 评审规则

16.1 本比选项目的比选控制价为：人民币26.415094万元（不含税价）。当比选申请人报价超过比选控制价时，比选申请文件无效；当有效报价只有2家比选申请人时，由评审委员会通过投票方式以少数服从多数的原则确认本次比选是否具有竞争性，如具有竞争性，则本次比选继续，否则，将宣布本次比选无效；当有效报价只剩1家比选申请人时，本次比选无效。

16.2 在比选过程中，评审委员会要求比选申请人按签到顺序，由比选申请人向评委阐述南宁轨道交通建设有限公司建设资金监管系统开发项目开发建设方案，其中一家比选申请人阐述时，其他比选申请人必须回避，每个比选申请人方案阐述时间原则上不超过10分钟。

16.3 评审过程的保密性。评审委员会成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对比选申请文件的评审和比较、中选、候选供应商的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

16.4 比选申请人在评审过程中所进行的力图影响评审公正性的活动，可能导致其中选无效。

16.5 比选申请文件的澄清或说明

（1）评审时评审委员会将以书面形式要求比选申请人就其比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误等的内容予以澄清或说明。

（2）比选申请人对要求澄清或说明的内容应在评审委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有法定代表人或其委托代理人的签名或盖公章。

（3）比选申请人的澄清或说明函作为比选申请文件的组成部分。

（4）比选申请人对比选申请文件的澄清或说明不得超出比选申请文件的范围或改变比选的实质内容。

### 17. 评审保密

17.1 评审全过程内容和比选申请文件的评审结果，不得向比选申请人和与该过程无关的其他单位和个人泄露。

17.2 比选申请人对比选发起人和评委施加任何有影响的行为，都将被取消比选资格。

### 18. 比选申请文件评审

18.1 比选申请人资格审查

只有通过资格审查才能进入详评。所要提供的材料见第一章第四部分第9.2条内容，资格审查资料有任何一项不合格者其资格审查视为不通过。

18.2 比选申请文件的评价与比较

对比选申请文件进行符合性鉴定。比选申请文件应实质上响应比选文件的要求，应与比选文件所有条款、条件和规定，无明显差异或保留。评审委员会对实质上不响应比选文件要求的比选予以拒绝。并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的比选文件。

18.3 比选申请人或其比选申请文件有下列情况之一者，其比选申请文件将视为无效或作废处理：

（1）比选申请人的法定代表人或授权委托代理人未按时参加评审会议的。

（2）比选申请文件未按照第一章第五部分第13条的要求装订、密封和标记的。

（3）本比选文件第一章第四部分第9条规定的比选申请文件有关内容未按本比选文件第一章第五部分第13条规定加盖比选申请人印章、未经法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章的；

（4）由授权委托代理人签字或盖章，但未随比选申请文件一起提交有效的“授权委托书”原件的。

（5）比选申请文件的关键内容字迹模糊、辩认不清的。

（6）不按本比选文件第一章第四部分第9条内容提供资料的。

（7）比选申请文件内容不真实的。

（8）比选申请人报价超过上控价的视为无效或作废处理。

（9）比选申请文件实质上没有完全响应比选文件的要求的。

18.4 现场展示

通过资格审查的比选申请人进入技术评分环节，除技术文件外，申请人还需准备现场展示材料，可以通过PPT展示、demo展示、视频展示等不限形式展示开发思路、预计效果等，相关材料存于U盘，按签到顺序展示，比选申请人可安排一名人员现场讲解，每名比选申请人时间为10分钟以内。

18.5评分细则

详见第四章“评分细则”。

18.6 确定中选人

18.6.1比选采用综合评分办法，就比选申请单位提交比选文件分别进行评分比选，评比小组按综合总得分高低，由评委会推荐总得分排名第一的比选申请人为第一中选人。

18.6.2 当综合得分相同时，按报价由低到高顺序排列；综合得分且报价相同的，按照技术部分得分由高到低顺序排列，如意见不一致时，以记名方式投票并按照多数评审意见确定。

18.6.3 如第一中选人因不可抗力或者自身原因不能履行本合同的，比选发起人可以从后续排名中选候选人中依次向上递补确定中选人或重新比选确定中选人。

### 19. 评审结果公示

19.1 在评审结束经比选发起人确认后，将评比结果公布于公司官网的中标信息处公示。

19.2 比选申请人如对评审结果有异议，在接到评审结果或中选公告后三天内，可以书面形式向比选发起人提出质疑。比选发起人应在收到比选申请人的书面质疑后五个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 七、授予合同

### 20. 中选通知书

20.1 公示期满无异议后发出中选通知书，比选发起人将向中选人发出中选通知书。

20.2 比选发起人无义务向落选的比选申请人解释落选原因和退还比选申请文件。

20.3 中选通知书为合同的组成部分。

### 21. 合同协议书的签署

21.1 中选的比选申请人在中选通知发出后7日内提供书面承诺并安排人员到位，如未按上述要求办理，比选发起人有权取消其中选资格，并选择评审排名次之的比选申请人为本项目中选人。

21.2 中选的比选申请人应按中选通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权委托代理人前往与比选发起人进行签订合同，逾期比选发起人有权取消其中选资格，并选择评审排名次之的比选申请人为本项目中选人；中选的比选申请人若因自己的原因不能履约签订合同，比选发起人将取消其中选资格，并选择评审排名次之的比选申请人为本项目中选人。

21.3 合同备案应提供以下资料：

21.3.1 合同。

21.3.2 中选通知书。

21.3.3 项目资料表。

21.3.4 报价表。

21.3.5 答疑。

## 第二章 用户需求书

## 一、总体说明

### 1.1项目背景

为加强南宁轨道交通建设有限公司建设资金管理，切实保证参建单位工程款项专款专用，营造良好的建设环境，需对建设资金流向进行监管，开展建设资金监管系统开发工作。

### 1.2项目总体目标

本项目为定制开发项目，通过定制开发形式建设资金监管系统，具备执行《南宁轨道交通建设有限公司轨道交通工程资金监管管理办法》（南轨建设发【2023】 143号）的条件。实现建设资金资金计划线上编制、审核、控制、分析等功能，形成多维度、多格式、跨年度可视化对比分析图表等功能的可靠系统，以健全建设公司工程管理体系，加强对建设资金使用事前审批、事中控制、事后分析等全周期管理。

### 1.3 项目范围

本项目主要包括需求调研、系统开发、系统测试、安装部署、系统初始化、培训、上线试运行、质保期服务等。

本项目含云服务器、操作系统、数据库等基础采购，服务器配置需满足软件流畅运行要求。（操作系统、数据库在满足需求的情况下可使用开源数据）

本项目业务主管部门为建设公司财务管理部，用户范围涵盖建设公司工程管理部门、施工单位、监理单位及第三方参建单位（按管理需求确定）。

### 1.4 项目进度要求

本项目需在《中选通知书》发出后60个工作日内完成系统开发部署投入试运行。各比选申请人必须提交详细的系统开发建设方案，方案必须包含《需求分析》、《开发计划》、《实施方案》。

为能有效的控制项目的质量，确保工作进度，现将各阶段任务进度分解如下（更详细的进度计划将与最终中选单位进行协商制定）：

| 序号 | 工作阶段 | 开始时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动 | 中选通知书发出 | 2个工作日内完成 |
| 2 | 需求调研 | 项目启动完成后 | 5个工作日内完成 |
| 3 | 系统开发 | 需求调研完成后 | 45个工作日内完成 |
| 4 | 安装部署 | 系统开发完成后 | 3个工作日内完成 |
| 5 | 系统测试 | 系统安装部署完成后 | 5个工作日内完成 |
| 6 | 上线试运行 | 测试完成后 | 试运行1个月 |
| 7 | 项目验收 | 上线试运行完成后 | ---- |
| 8 | 质保期 | 项目验收完成后 | 质保期24个月 |

比选申请人应在比选申请文件中根据本项目进度要求提供详细系统开发工期计划表。在系统开发阶段，比选发起人若提供本项目工期修订计划，比选申请人应根据最新工期计划修订开发工期计划表，并按合同规定报比选发起人确认。比选发起人有权根据客观及现场条件改变计划、调整工期，比选申请人不得因此提出任何费用要求。比选申请人必须和比选发起人达成一致才可以根据实际情况修订满足最终工期目标的项定的权限分类应满足南宁轨道交通建设有限公司系统权限管理的相关要求。

## 二、总体技术要求

### 2.1 系统技术要求

2.1.1系统支持主流操作系统（包括WINDOWS 7、10、11等）；

2.1.2系统所有模块支持oracle、Sql、My sql等各版本大型数据库，保证数据安全性;

2.1.3系统为B/S架构，服务器端支持主流操作系统（Linux、Windows等）;客户端支持主流操作系统含Windows 7及以上/苹果MacOs 10.14及以上、IOS 12.1及以上/ Android 9.0及以上；

2.1.4支持主流桌面浏览器如IE8及以上版本、Chrome、Safari、Firefox、360等，支持苹果、安桌系统手机浏览器登录；

2.1.5 系统应符合开放性原则，应充分考虑未来业务发展的需要，提供良好的无缝连接及数据接口，满足与外部系统的互连互通以及对新增业务的要求；

2.1.6 系统要求有良好的易用性和容错性，出错信息提示易懂追查；参数的使用设置应有详尽的说明书；

2.1.7在服务器性能符合系统要求及网络环境畅通的情况下，系统可满足性能要求。支持100个以上的并发大规模交易请求，用户登录和一般页面访问响应时间不超过3秒钟，系统一般查询时间不超过6秒；

2.1.8 系统具备服务器性能（CPU/内存等）、集群状态、数据库性能、客户端性能实时监控；具备日志分析系统，能够实现日志实时录制分析；具备系统补丁管理功能；

2.1.9作业数据保证一次录入，能够快速准确地与其他系统共享相关数据，避免重复性的录入工作。

2.1.10本次项目必须提供原代码，知识产权归甲方所有。

### 2.2安全性要求

2.2.1 技术性要求

遵循国际安全规范及国家安全规范，保证系统的数据安全、应用安全、主机系统安全、网络安全及物理安全，并通过南宁轨道交通建设有限公司的测试评审。主要包括如下内容：

2.2.1.1可以自我防御当前主流的网站攻击。

2.2.1.2接口安全：保证集成接口的安全，集成接口具备调用权限的鉴别和传递数据的加解密机制。

2.2.1.3安全协议：使用https等安全协议。

2.2.1.4系统日志：记录系统错误、异常跟踪信息。

2.2.1.5审计日志：可以通过日志记录用户登录、数据操作信息等关键操作，提供对记录的操作日志进行检索和查询的方式，并生成统计信息。

2.2.1.6软件容错：支持通过容错、热备、故障恢复等方式，实现在系统发生故障时仍能保持正常工作。

2.2.1.7数据加解密：用户密码等敏感数据必须加密，如有Web Service的XML SCHEMA请求文件，必须包括加密的用户和密码的认证信息。

2.2.1.8备份恢复：实现系统的全备、增量、差分等备份方式，在需要时可以快速恢复到所需的状态。

2.2.2 用户管理

2.2.2.1系统提供唯一的用户/用户组管理界面，能记录用户/用户组属性，能够对应层次结构（如上下级）功能。

2.2.2.2能通过用户/用户组管理界面查询每个用户/用户组拥有的所有权限，能够反映一对一或一对多的权限关系。

2.2.2.3不能使用系统管理员账号或默认账号作为应用程序连接数据库的账号。

2.2.3加密管理

2.2.3.1对不同重要性的账号和模块用不同的技术来进行保密和加密处理，合理使用动态和静态加密方式，非对称或对称的技术来实现。

凡是含密码的配置文件，密码部分必须加密。

2.2.3.2数据库内存储密码的字段必须加密。

2.2.4 权限管理

2.2.4.1系统设定的权限应可细化至独立的功能，可自由组合成不同的权限组。权限授予的最小单位应是组或角色；

2.2.4.2系统设2.2.4.3系统应能提供唯一的权限定义、分配管理界面，系统所有的权限都集中统一在此界面反映和分配，管理员能够通过此界面快速查询、修改、分配系统权限，不能直接操作数据库；

2.2.4.4权限应用中的所有插入、删除、修改操作在提交前都要有提示确认的步骤；

2.2.4.5系统能够导出权限清单（EXCEL、XML、PDF中至少一种）；

2.2.5系统日志要求

2.2.5.1数据访问日志能记录对数据库进行的所有操作，包括增加、删除、修改和查询的SQL 语句，是否写数据访问日志可以通过系统配置文件来配置；

2.2.5.2程序异常日志必须能记录程序发生错误的异常信息；

2.2.5.3系统日志应能记录应用程序发生错误时所产生的异常信息。

### 2.3 系统建设的遵循依据和参考规范

2.3.1软件开发相关规范
GB 8566-1988 《计算机软件开发规范》
GB 8567-1988 《计算机软件产品开发文件编制指南》
2.3.2信息安全等级保护相关规范
《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）
GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则
GB/T 20984-2007 信息安全技术信息安全风险评估规范
GB/T 22239-2008 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求
GB/T 28448-2012 信息安全技术信息系统安全等级保护测评要求
GB/T 28449-2012 信息安全技术信息系统安全等级保护测评过程指南
GA/T1389-2017 信息安全技术网络安全等级保护定级指南
GA/T1390-2017 信息安全技术网络安全等级保护基本要求
GA/T28449-2018信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南
GB/T22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求
GB/T25070-2019 信息安全技术网络安全等级保护设计技术要求
GB/T28449-2019 信息安全技术网络安全等级保护测评要求
《中华人民共和国网络安全法》（2017年6月1日开始实施）

## 三、系统详细需求

系统详细需求包括但不限于以下列项，以实际调研后经双方确认的为最终版本。

### 3.1 工作台（工作首页）

3.1.1应提供各模块快捷入口。

3.1.2应列示待办、已办事项，点击后能到达相应工作页面。

3.1.3可自定义常用模块入口，可于首页添加常用图表。

### 3.2 基础数据管理

3.2.1模板管理：用户信息表、资金计划表等表格导入导出模板定制。

3.2.2数据导入：历史资金计划数据和执行数据导入、当期资金计划表和收付数据导入、项目合同台账数据（档案）电子表格导入。

3.2.3数据分析及表格、报告导出：历史资金计划数据和执行数据导出、当期资金计划表和收付数据导出、项目合同台账数据（档案）电子表格导出。

3.2.4附件管理：建立word文档、pdf文档、xls文档、图片文件数据库，管理业务单据附件。

3.2.5客商库/项目库：支持电子文档数据导入，快速建立和完善往来单位信息。

### 3.3资金计划数据管理

3.3.1资金计划数据编制：编制资金计划员的个性化界面修改、支持个性化资金计划表导入、支持资金计划多版本应用。

3.3.2资金计划数据管理：历史资金计划数据（资金计划表）及历史执行数据（执行明细表）导入系统，完善资金计划分析数据源。

3.3.3资金计划数据申请：按照《南宁轨道交通建设有限公司轨道交通工程资金监管管理办法》资金使用计划模板执行。

3.3.3资金计划数据调整：资金计划追加、资金计划调用。

3.3.4资金计划数据审批：按照《南宁轨道交通建设有限公司轨道交通工程资金监管管理办法》审批流程执行。

3.3.5审批助手：资金计划审批时，可以实时查询到当前资金计划执行情况（资金计划数、执行数、资金计划余额等信息）。

3.3.7资金计划统计分析：资金计划执行可视化应用，可提供动态数据自动推送预警，可提供实时的资金计划执行数据分析图表。

### 3.4合同管理

可以根据项目类别、项目明细标段进行工程合同登记，实现工程总包合同及分包合同、材料采购合同、劳务分包合同台账管理；系统根据工程合同的收付款条件，自动生成合同的应收款项和应付款项，可以按项目明细生成相应的工程进度款明细。

### 3.5资金支付管理

资金计划完成审批后，与使用单位网银支付指令实现自动校验，若符合审批指令要求，同意支付，若不符合，则系统发出暂停支付指令并预警提醒相关审批人员。

### 3.6移动应用

3.6.1资金计划申请：移动端可发起资金计划申请。

3.6.2资金计划审批：移动端可进行资金计划审批。

3.6.3审批查询：移动审批时，可以实时查询到当前资金计划执行情况（资金计划数、执行数、资金计划余额等信息）。

### 3.7数据集成

系统提供标准的数据接口，支持于第三方项目管理平台交互数据（如银行系统接口、财务系统接口等）。

### 3.8培训及操作指南

应于项目实施完成后至少进行两次针对全公司及使用单位、全模块的操作培训。每次培训不少于2课时，每次培训不少于30人。

## 四、项目实施内容

（项目中标后，设定比选发起人为甲方，中标人为乙方）

乙方应在响应比选文件中须提出详细的工作方案，明确项目开发方法、所采用的关键技术，项目管理过程，充分分析项目的可行性及存在的风险，提出完善的项目解决方案及项目计划，包括需求调研计划、软件开发计划、测试计划、部署及试运行计划、售后服务计划等，各阶段设立里程碑，经甲方审核批准后，作为项目的最终实施计划。项目实施应参照项目计划要求进行，项目实施内容包括：需求调研、系统开发建设方案、系统安装部署、系统测试、上线试运行、质保期。

### 4.1需求调研

组织业务部门的访谈和调研，编制访谈记录，分析整理调研资料，编制并提交《建设资金监管系统用户需求说明书》。并经甲方认可。

### 4.2系统开发建设方案

根据《建设资金监管系统系统用户需求说明书》，编制《系统开发建设方案》，提交详细的《用户需求分析报告》、《系统开发计划》、《系统实施方案》。

### 4.3系统安装部署

安装应用软件到正式环境，提供《建设资金监管系统系统用户手册》、《建设资金监管系统系统管理员手册》。

### 4.4安装测试

进行系统测试，编制并提交《建设资金监管系统系统测试报告》。

所需测试软件由乙方免费提供，测试环境的搭建由乙方完成。

### 4.5上线试运行

按计划完成上线试运行前所有工作，协助业务部门进行数据初始化，编制提交《建设资金监管系统系统用上线试运行方案》。

在试运行期间，及时解决系统出现的问题，完成相应功能调整与完善。试运行阶段，项目乙方必须安排相关人员（参与过本项目解决方案与系统开发过程）派驻现场，开展试运行期间的培训等，并提供详细的软件相关技术文档使用说明书、维护手册等文档资料及其电子版。

只有系统功能完全满足业务需求，业务部门可以按现有业务流程操作系统，录入相关数据，并且所有统计分析报表均与实际相符，才能开展试运行相关工作。试运行期间出现系统功能不满足业务需求以及其它相关问题导致系统无法满足业务部门使用要求的，试运行期顺延。

## 五、实施管理要求

### 5.1项目管理要求

采用项目管理方法，由甲方和乙方技术人员共同组成实施小组，按照项目管理的原则进行实施，建立一套科学、系统、规范和有效的项目管理体系和运作机制，如制定明确量化的系统应用目标、项目风险管理、项目进度管理、项目质量保证体系、实施绩效评价体系等，以对整个实施过程及各环节起到科学有效的控制、监督和保障作用，确保项目实施的质量和效率。

### 5.2实施要求

乙方须保证至少1名技术人员全程驻场实施，直至整个系统的正式交付使用；

乙方须自行解决办公环境以及办公设备问题。

### 5.3后续服务支持

5.3.1系统正式交付使用后质保期内不产生服务费。乙方应提供本项目所包含系统从项目验收至质保期结束期间7×24小时服务，保证系统的稳定运行。负责运维并解决质保期内出现的系统软件问题（包括系统标准功能BUG、客户化缺陷等）；根据系统应用情况和用户反馈的需求，提供项目相关系统的功能调整和优化、远程或现场处理与技术支持等相关工作。接受甲方的日常管理。

5.3.2必须提供驻场服务：安排本项目的项目经理驻场服务。

### 5.4其他工作要求

项目实施过程中，项目乙方应提供针对系统运维部门系统管理员的培训（包括系统安装等内容）。

项目实施过程中，项目乙方应对系统运维部门应用管理人员进行系统架构、系统功能、设计思路、系统操作、系统开发、系统日常检查等方面的培训或指导。

系统安装配置工作应采用项目乙方指导系统运维部门系统管理员实施的方式进行。

项目实施过程中，项目乙方应提供应用系统在客户端上的运行测试，以及试运行期间客户端初始化指导与技术支持。

项目实施过程中，项目乙方应帮助项目甲方进行软件著作权的申请。

## 六、项目交付成果

项目成果物包括但不限以下文档清单（以下文档的编写应符合南宁轨道交通建设有限公司有关项目管理、实施管理、文档管理的规范和要求）。必须提供所有系统软件/应用软件的安装光盘介质等。项目所交付的应用系统必须同时在正式物理机及虚拟机下均能正常使用。项目的主要交付文件应以中文书写，必须符合通用格式标准，文档应分模块提交，主要包括以下内容：

| 项目阶段 | 项目成果 |
| --- | --- |
| 需求调研阶段 | 《建设资金监管系统用用户需求说明书》、含系统功能需求、数据要求及服务器要求 |
| 系统开发阶段 | 《系统开发建设方案》、《系统开发文档》、建设资金监管系统用应用程序 |
| 系统安装部署阶段 | 《建设资金监管系统用用户手册》 《建设资金监管系统用系统管理员手册》 |
| 测试阶段 | 《建设资金监管系统用测试报告》 |
| 上线试运行阶段 | 《建设资金监管系统用上线试运行方案》 |
| 验收阶段 | 《建设资金监管系统用验收报告》（包括系统培训资料、系统安装维护手册、系统使用操作手册）、《软件著作权证书》 |
| 质保期阶段 | 《建设资金监管系统用运维报告》 |

## 七、项目验收

### 7.1项目验收的组织机构

甲方负责组织验收小组，负责整个验收工作。乙方应组建由有关专业技术人员构成的测试小组，并在验收小组指导监督下开展工作。验收小组提出的验收测试要求及质量保证要求，乙方应积极响应，并会同甲方共同制定合适的验收和质量保证方案。

### 7.2验收标准

各阶段实施满足本需求书要求，并完成相关知识转移工作。按本需求书完成相关工作并提交项目成果，所有项目成果均已满足本需求书要求、通过甲方的审查并签字确认。系统性能、功能、安全满足需求，并通过南宁轨道交通建设有限公司的测试评审。上线试运行一个月，系统运行稳定无宕机，各功能模块能支撑业务正常运作，所有统计分析报表均与实际业务相符。对于不满足需求书要求的乙方交付物，乙方应及时予以整改、修订、完善以满足要求。运行期间若出现功能故障、系统不稳定现象，解决故障时间不计入试运行时间，上线试运行时间向后顺延。提交培训文档，完成相关培训工作。为甲方提供运维培训，使甲方具备自主运维的能力。

### 7.3项目验收

解决试运行期间发现的所有问题，系统正式运行正常。所有软件产品及开发实施服务通过甲方评审并且得到甲方对所有工作任务的签字确认。按照甲方档案管理部门要求，编制相关归档文件，完成项目归档工作，得到甲方档案管理部门的签字确认。完成以上工作、提交验收报告并通过甲方签字确认。

## 八、质保期

8.1本项目验收完成第二日起24个月内，即为项目的质保期，乙方在质保期内须免费提供上门质保服务。

8.2支持和服务主要包括：

系统升级完善：如在质保期内系统有升级，应无偿提供最高版本。

系统技术支持：对南宁轨道交通建设有限公司及使用单位提出的与现有方案及系统有关问题及时进行答疑与解释。

对系统运作和故障情况乙方须提供热线电话及其它相关远程支持、服务，如乙方远程无法解决问题，须在一天内到达现场解决。自项目投入正式运行和在免费服务期内，乙方应提供7×24小时服务，系统出现故障时，须在10分钟内提供远程技术支持，维护工程师须在接到报障后3个小时内到现场处理应用系统出现的故障；及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。

8.3在项目验收后的免费服务期内，如因需要增加系统功能而产生的费用，双方另议；如果是软件设计漏洞或偏差，乙方必须免费修正。

8.4项目免费服务期满后，如需其他技术支持服务，则费用由双方另议，费用不超过中标合同总金额的10%。

# 第三章 比选申请文件

（封面格式）

南宁轨道交通建设有限公司建设资金监管系统开发项目比选申请文件

## 资格审查部分

比选申请人：                             （盖章）

负责人或委托代理人：（签字或盖章）

电话/传真：

地址：

年    月    日

### 资格审查文件目录

（1）诚信声明。

（2）法定代表人资格证明书（原件）。

（3）比选申请文件签署授权委托书（原件）。

（4）营业执照复印件（提供复印件加盖法人单位公章）。

（5）税务登记证（加盖单位公章,如已办理三证合一则不需提供）。

（6）组织机构代码证复印件（加盖单位公章,如已办理三证合一则不需提供）。

备注：以上材料均需加盖单位公章，并按照目录顺序编排，标注页码公章，如已办理三证合一则部需要提供。

#### 1.诚信声明

本人       （法定代表人、身份证号码              ）郑重声明：

1.本单位参加南宁轨道交通建设有限公司建设资金监管系统开发项目采购比选活动所提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的；

2.本单位未被国家、广西壮族自治区、南宁市相关行政主管部门通报停止投标活动，无犯罪行贿记录；

3.同时，我在此所作的声明也是真实有效的，并愿意对在比选过程中有关部门的调查结果承担责任；

4.本单位提交的所有比选申请资料如有不实，愿接受相关部门依据有关法律法规给予的处罚。

5.本单位提供的服务不存在知识产权或专利纠纷，保证甲方能正常使用本单位所提供的服务。

6.本单位在参加本次项目前三年内，在经营活动中无违反政府采购法和其他法律法规被处罚的记录，在以往类似项目中没有负面记录、不良社会报道及法律纠纷。

7.本单位具有较好的公司财务状况，具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，最近三年没有受到外部监管机构或行业协会的行政处罚。

（公章）

法定代表人：（签字）

日期：    年   月    日

#### 2.法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系          （比选申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：     （盖公章）

日  期：        年  月  日

#### 3.法定代表人身份证明文件（提供复印件加盖法人单位公章）

#### 4.授权委托书

授权委托书声明：我   （姓名）    系（比选申请人名称）的法定代表人，现授权委托(比选申请人名称)        的   （姓名）  为我公司代理人，以本公司名义参加南宁轨道交通建设有限公司建设资金监管系统开发项目比选活动。代理人在评审、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以确认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：   性别：   年龄：

单位：     部门：   职务：

比选申请人：（ 加盖单位公章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：    年  月  日

#### 5.授权代理人身份证明文件（提供复印件加盖法人单位公章）

#### 6.营业执照副本复印件（加盖单位公章）

#### 7.税务登记证（加盖单位公章,如已办理三证合一则不需提供）

#### 8.组织机构代码证复印件（加盖单位公章,如已办理三证合一则不需提供）

（封面格式）

南宁轨道交通建设有限公司建设资金监管系统开发项目比选申请文件

## 技术部分

比选申请人：                             （盖章）

负责人或委托代理人：（签字或盖章）

电话/传真：

地址：

年    月    日

### 二、技术部分材料目录

（一）综合实力

      - 符合要求业绩表（加盖单位公章）

      - 团队资历证明材料（加盖单位公章）

（二）系统开发建设方案（由比选申请人自行编写,加盖单位公章）

备注：以上材料均需加盖单位公章，并按照目录顺序编排，标注页码。

### （一）综合实力

#### 1.近三年开发业绩表—：企业管理系统定制开发项目

| 序号 | 合同对方名称 | 合同签订日期 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.近三年业绩表只需提供近三年（2021年1月1日至今）签订软件开发类项目或信息系统运行维护服务且单个项目金额≥15万的项目合同。

2.此表须附相应合同复印件（项目必须体现合同双方名称、签订日期、合同金额、合同服务内容，除此外，涉及到商业秘密的内容可以隐去）证明材料。未附有效证明材料的业绩视为无效。

#### 2.拟派项目经理简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从事系统开发工作年限 |  |
| 担任项目经理年限 |  |
| 个人工作介绍 |  |
| 担任项目经理已完成主要项目情况 |
| 项目名称 | 服务内容 | 委托时间 | 是否20万以上项目 |

投标人：                              （盖公章）

法定代表人或

其授权委托代理人：                （签字或盖章）

日    期：        年       月       日

附：项目经理身份证、学历学位证书、职称证或注册执业资格证、工作业绩材料等。

#### 3.拟投入团队主要成员情况表

| 1．公司人员 |
| --- |
| 总 数 | 人 |
| 拟为本项目提供的 人员总数 | 人 |
| 2.拟投入本项目的主要人员 |
| 姓 名 | 学历 | 从事系统开发 工作时间 | 相关工作业绩、资历及能力 |
| …… |  |  |  |

投标人：                              （盖公章）

法定代表人或

其授权委托代理人：                （签字或盖章）

日    期：        年       月       日

附：拟投入本项目组成员身份证、学历学位证书、工作业绩、社保证明等。

#### （二）系统开发建设方案（由比选申请人自行编写）

（封面格式）

南宁轨道交通建设有限公司建设资金监管系统开发项目比选申请文件

## 商务部分

比选申请人：                             （盖章）

负责人或委托代理人：（签字或盖章）

电话/传真：

地址：

年    月    日

### 三、商务部分材料目录

#### 1.报价表

备注：以上材料均需加盖单位公章，并按照目录顺序编排，标注页码

- 报价表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 不含税报价 | 增值税税率 | 价税合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 大写： |  | 小写： 大写： |

注：1、本表根据需要可扩展。未按照本比选报价表的格式及要求填写比选报价表的，将视为不满足比选文件要求，从而导致该比选申请人竞选无效。

2、以不含税报价作为评标价

投标人：                              （盖公章）

法定代表人或

其授权委托代理人：                （签字或盖章）

日    期：        年       月       日

# 第四章 评分细则

## 一、评标办法：综合评分办法

评比委员会对比选申请人按相应的评分细则对商务部分各项进行打分后进行汇总，比选申请人的最终得分是评比委员会每一位成员综合得分计算出来的算术平均值。

1.资格评审：对比选申请人的资格条件、比选申请文件的完整性和有效性、比选申请文件的有效期等方面进行审查。通过资格评审的比选申请文件进入技术、商务评审。

2.技术、商务评审：由比选评审小组按照比选文件的要求，对照比选申请文件的应答进行比较，并对各比选申请文件的技术、商务内容进行评审，且技术部分、商务部分由比选评审小组讨论定档后进行打分。

3.如比选申请文件中有含义不明确，对同类问题表达不一致，或有明显的文字、数字计算错误的，评审小组可要求比选申请人进行必要的澄清、说明或补正，并详细记录，但不得改变比选申请文件的实质内容。评审小组对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足比选评审小组的要求。如比选申请人拒绝接受澄清、说明或补正，该报价做无效报价处理。

4.商务报价评审应以报价口径范围一致的评审价为依据。评审价应在报价的基础上，按照下列约定的因素和方法进行计算（下述修正属于非实质性修改比选申请文件；比选申请人如拒绝下述修正的，则属重大偏差，按无效报价处理）：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价；

（3）当合价与报价总价不一致时，以报价总价为准，调整相关合价；

（4）评审期间，比选评审小组不接受任何比选申请人主动提出的对报价及单价、合价的调整；

（5）其它未尽事宜，由评审小组审议确定(如意见不一致时，以记名方式投票确定)。

5.在评审过程中，评审委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该比选申请人做出书面说明并提供相关证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该比选申请人以低于成本报价，报价不合理，其比选申请文件作无效处理。

## 二、总分计算公式

总分即比选申请人评分综合得分，其计算公式：

总分＝技术部分得分+商务部分得分

注：各项指标的分数计算四舍五入，取小数点后两位。

## 三、具体评分细则

各项指标的分数计算四舍五入，取小数点后两位。

1.技术部分评分细则（满分70分）

| 类别 | 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)资信部分 (满分20分) | 1 | 业绩情况 （10分） | 10 | 近三年（2021年1月1日至今）签订软件开发类项目或信息系统运行维护服务且单个项目金额≥15万，每项得2分；最高得10分。（提供合同复印件并加盖单位公章，合同需体现合同金额、工作内容、乙方单位名称等，保密条款可隐藏。） |
|  | 2 | 团队能力 （10分） | 10 | 项目经理从事企业定制开发工作超过（含）8年，得10分；项目经理从事企业定制开发工作超过（含）5年，得8分；项目经理从事企业定制开发工作超过（含）3年，得6分；其他得0分。（以《计算机软考证书、信息系统项目管理师或拟派项目经理简历表》为准） |
| (二)系统开发建设方案 (满分50分) | 1 | 需求响应（满足用户需求书第二章第一至八项） | 10 | 1、7分＜优秀≤10分：对项目需求书中列示的各项需求均能理解充分、透彻，需求应对全面完整全面，完全能满足用户需求。 2、5分＜良好≤7分：对项目需求书中列示的各项需求均能理解，需求应对较全面，能大部分满足用户需求。 3、0分＜一般≤5分：对项目需求书中列示的各项需求均能理解，需求应对不全面，只是部份满足需求。 注：不能提供原代码或不接受知识产权归甲方，则本项得0分。 |
|  | 2 | 工作方案 | 20 | 系统整体工作方案10分： 7分＜优秀≤10分：方案架构设计领先，系统开发应用技术领先，方案文档结构合理，制作精良，与应用需求匹配度高。 5分＜良好≤7分：方案架构设计合理，系统开发技术领先，方案文档结构合理，与应用需求匹配度一般。 0分＜一般≤5分：方案架构设计一般，系统开发技术一般，方案文档制作一般，与应用需求匹配度差。 现场阐述方案10分： 1、7分＜优秀≤10分：方案讲解清晰，现场演示能精准满足用户的功能需求，系统整体演示效果良好。 2、5分＜良好≤7分：方案讲解一般，现场演示基本满足用户的功能需求，系统整体演示效果一般。 3、0分＜一般≤5分：方案讲解差，现场演示未满足用户的功能需求，系统整体演示效果差。 |
|  | 3 | 开发进度（满足用户需求书第1.4项） | 10 | 1、7分＜优秀≤10分：提交的开发计划能最大限度的满足时间上的要求。 2、5分＜良好 ≤7分：提交的开发计划能满足时间上的要求。 3、0分＜一般≤5分：提交的开发计划能部分满足时间上的要求。 |
|  | 4 | 售后服务（满足用户需求书第八项） | 10 | 一、服务方案5分， 1、3分＜优秀≤5分：方案服务内容及服务响应完全满足需求。 2、1分＜良好 ≤3分：方案服务内容及服务响应基本满足需求。 3、0分＜一般≤1分。方案服务内容及服务响应不能满足需求。 二、驻场服务5分： 1、3分＜优秀≤5分：驻场服务响应完全满足需求。 2、1分＜良好 ≤3分：驻场服务响应部份满足需求。 3、0分＜一般≤1分：驻场服务响应不能满足需求。 |

2.商务部分评分细则（满分30分）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 项目报价(满分30分) | 本项目报价评分 （满分30分） | 比选申请人价格大于上控价时，比选申请文件作无效处理。有效报价以不含税报价作为评分价格。 1.比选申请人价格大于上控价时比选申请文件作无效处理。 2.按有效的不含税报价最低报价作为评审的基准价，投标人报价得分=基准价（不含税金额）/投标人A的评标价（不含税金额）×30分 注：按四舍五入取小数点后两位 |

## 四、总分

总分 ＝ 技术部分得分 ＋ 商务部分得分

注：各项指标的分数计算四舍五入，取小数点后两位。

# 第五章  合同条款（格式）

甲方合同编号:

乙方合同编号：

南宁轨道交通建设有限公司建设资金监管系统开发项目

项目名称: 南宁轨道交通建设有限公司建设资金监管系统开发项目

甲    方：南宁轨道交通建设有限公司

乙    方：

签约日期：　  　年　  　月　    日

签约地点：

合同协议书

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》等政府主管部门制定的相关法律、法规、规章、规定等和甲方的招标文件，以及乙方的投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方共同就本项目系统实施服务事项协商一致，订立本合同。

## 一、定义和解释

1.1 “项目或本项目”系指南宁轨道交通建设有限公司建设资金监管系统开发项目。

1.2 “项目成果”系指乙方根据本合同及所有附件、补充协议的约定为项目需要创作并向甲方交付的文字作品和其他作品包括且不限于信息系统、程序代码、程序表列、程序设计工具、文档、报告、图表等。

1.3 下列文件应被视作为本合同的有效组成部分：

（1）	本合同协议书（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）。

（2）	中选通知书。

（3）	合同条款。

（4）	价格组成文件。

（5）	技术规格书（技术需求书）。

（6）	合同附件。

（7）	比选文件（含比选补遗文件）。

（8）	必选申请文件（含比选申请文件的补充文件）。

上述文件应认为是互为补充和解释的，如有歧义或互相矛盾之处，以上述所列顺序在前的为准。合同双方签署的与本项目有关的洽商、变更、协议、纪要、信函、备忘录等，其优先解释顺序应视内容与其他的合同文件的相互关系而定。

## 二、合同范围

2.1 乙方在本合同项下为甲方提供南宁轨道交通建设有限公司建设资金监管系统开发项目实施服务。乙方提供的服务及提交的项目成果应完全满足甲方的要求，具体要求详见本合同附件二。

2.2 乙方应按本合同附件二的要求为甲方有关人员提供培训，从而实现知识向甲方的有效转移。

## 三、合同期限

合同签订之日起至质保期结束之日止。

## 四、合同价格

4.1 本合同为固定总价合同，不含税价为（大写）   （¥        ），增值税税率为    ，税额为（大写）   （¥        ），含税总价为（大写）   （¥     ）。详细分项报价见合同附件三。

在合同履约过程中，本合同税率必须遵照国家现行税法执行。本合同最终税金在结算阶段，按实际产生的税金进行核算，但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。

4.2 本项目的合同总价为含税固定价，已包括乙方履行本项目合同所必须的所有成本费用；包括但不仅限于办公、交通、人员、差旅、文件、税费、测试工具费用、给甲方培训的相关费用、软件产品开发费用、其他管理费用以及乙方所需的合理利润。乙方的合同总价应已考虑了履行本项目的所有市场风险，包括但不限于人力成本的增加、原材料的价格上涨、国家宏观调控、经济环境变化等因素。

## 五、合同款项的支付

5.1 本合同所有款项的支付均通过甲方指定的中国境内银行（不含港澳台地区）以电汇方式支付给乙方指定的中国境内银行（不含港澳台地区）的银行账号。

5.2 合同款项的支付

5.2.1 	首期款：乙方在甲方完成需求调研，并出具《南宁轨道交通建设有限公司建设资金监管系统开发项目系统用户需求说明书》经甲方认可后，乙方向甲方开具有效等额发票并向甲方提交相应请款资料，甲方向乙方支付合同总价的20%；

5.2.2  系统经过调试后达到正常运行状态，完成不少于一次培训后，且通过甲方验收出具《验收报告》，乙方向甲方开具有效等额发票并向甲方提交相应请款资料，甲方向乙方累计支付达到合同总价的80%

5.2.3	尾款的支付：质保期满并完成结算工作，乙方向甲方开具有效等额发票并向甲方提交相应请款资料，甲方向乙方支付尾款。

5.2.4  乙方如有违约行为，甲方有权在任意一期计量支付金额中扣除，并在费用结算时清算。

5.3 发票的开具

乙方保证开具的发票为合法、有效的增值税专用发票。

## 六、项目进度与管理

6.1 乙方应安排充足的人力与技术投入，以保证项目总开发时间不超过60个工作日，项目总开发时间不包括系统试运行时间和项目质量保证期间；详细项目进度要求见本合同附件二。

6.2 合同生效后一周内，乙方必须依据本合同附件二编制项目工作详细计划（以下简称项目计划），要求工作细化到每周，经甲方审核通过后，作为项目进度控制标准予以执行。

6.3 项目开发过程中，乙方应在每月的第五个工作日前向甲方提交月工作报告，每周向甲方提交周工作报告。工作报告里须说明项目计划的执行情况，以及下一个时间段的工作计划内容，并应针对项目的实际进展情况提出相关合理化建议。

6.4 由于任何一方的原因需调整项目进度计划须得到另一方的确认，并及时调整项目开发安排，调整后的项目计划须由甲乙双方签字确认。

## 七、项目成果的交付及归属

7.1 乙方应按照项目进度提交各个阶段的项目成果，具体要求及项目成果验收方式详见合同附件二。

7.2 乙方应有规范的管理以控制项目成果质量，在成果交付给甲方前，乙方应进行严格审核。对乙方正式提交的项目成果，如经甲方审核认定未符合合同要求的，乙方须按甲方的审核意见予以修改直至验收通过，由此引起的所有责任和费用由乙方承担。甲方将在乙方提交项目成果次日起的5个工作日内出具书面的验收意见或组织验收。

7.3 乙方提交的所有纸质项目成果文件，均为一式三份，并附有一份电子文件（可编辑、无压缩、不加密、无病毒）。

7.4 乙方须在提交的阶段项目成果得到甲方书面确认验收通过后才可以开展下一阶段的工作。

7.5 项目成果：

7.5.1 本项目成果的知识产权归甲方，甲方无需支付合同约定之外的任何费用。

7.5.2 未经甲方同意，乙方不得将项目成果用于任何本项目之外的用途。

## 八、项目成果的侵权规定

8.1 乙方应保证其提交的项目成果和提供的服务不侵犯任何第三人的合法权益。

8.1.1	如任何第三人向甲方提出因使用项目成果或服务而侵犯其合法权益的诉讼或要求时，或向甲方提出任何许可使用费的诉讼或要求时，乙方应承担此类诉讼或要求的所有责任并承担相关费用。

8.1.2 发生此类诉讼或要求时，甲方应及时通知乙方并由乙方在处理此类诉讼或要求的过程中占主导地位，甲方予以积极配合。

8.2 如项目成果被法院或有权机关确认为侵权，则甲方同意乙方采取以下任一补救措施：

（1）为甲方继续使用项目成果取得合法授权；

（2）修改项目成果直至合法合规；

（3）以功能上相等的其他项目成果替换；

（4）其他经甲方认可的补救措施。

8.2.1.	乙方采取补救措施后产生的项目成果仍需符合合同的约定，且采取补救措施的相关费用由乙方承担。

8.2.2.	乙方确认无法采取任何补救措施时，甲方有权单方解除合同。

## 九、项目的总体验收和质量保证

9.1 项目上线试运行一个月且达到验收标准后，由乙方向甲方提出项目验收的请求，甲方应及时予以配合；验收标准详见合同附件二。验收通过后，由双方共同签发验收报告。

9.2 项目验收通过后的次日起两年内为该项目的质量保证期。质量保证期内，乙方应提供系统支持服务，开展项目后评估等工作，具体要求详见合同附件二。验收通过后，乙方应按照合同规定积极配合甲方进行合同结算。

## 十、甲方权利与义务

10.1 提供专人与乙方联络，准备所能提供的用于本合同履行的相关数据、文件和信息。

10.2 甲方有责任协调内部相关的各方资源参与本合同的履行。

10.3 甲方应安排熟悉业务的相关内部员工与乙方共组项目实施团队；在项目实施过程中，乙方的项目参与人员应不遗余力的指导甲方内部员工及使用单位的相关工作并进行相应的培训。

10.4 对于乙方提交的需甲方做出答复的事宜，甲方应在一个合理时间内做出回应。

10.5 项目实施过程中，如乙方的意见与甲方有分歧，以甲方的最终意见为准；乙方须予以执行，相关后果由甲方负责；但不影响乙方须按合同约定承担的相关责任。

10.6 甲方有权对乙方的服务质量进行检查和监督，并有权要求乙方对相关工作进行必要的说明和解释。

10.7 及时履行合同约定的付款义务。

## 十一、乙方权利与义务

11.1 乙方应在充分了解项目整体要求的前提下，按合同约定向甲方提供所有服务。

11.2 乙方应按照合同要求，按计划、按时、按质、按量为甲方进行本项目总体部署，提交项目完整的项目成果，以合理、专业、谨慎、努力和有效的方式提供约定的服务。

11.3 乙方必须为项目设立专门的项目小组，以实施其合同项下的义务；乙方设立的项目小组在本合同的有效期内必须接受和服从甲方项目管理机构的监督，同时，乙方有责任对甲方参与本项目的技术人员进行指导及后方支持。

11.4 乙方应自备本合同项下必要的办公场地、人员、办公、通讯、交通等设施、设备,以及履行本合同所需的所有特殊仪器、工具，并负担所有有关的费用。

11.5 在合同约定的期限内，完成本项目的交付，并通知甲方进行验收。

11.6 乙方应确保提供的服务及项目成果符合合同约定的要求。

11.7 乙方有权向甲方提出项目成果验收及合同相应款项支付的申请。

11.8 根据甲方出具的验收意见或其他要求修改项目成果并使其最终符合合同的要求。

11.9 对于甲方提供的资料和信息，若乙方认为存在不准确或不完整情形时，乙方应及时向甲方提出。

11.10 支付本合同尾款之前，按甲方相关部门的要求对合同及项目成果及时进行归档。

11.11 按甲方要求配合项目合同结算。

11.12	未经甲方书面同意，乙方不得转让合同中规定的任何义务。

11.13	乙方在履行合同的过程中，可采用其关联公司的相关资源协助其完成本合同项下的相关义务；但该行为需通知甲方且该行为的一切责任由乙方承担。

11.14	乙方应准确系统地建立项目和服务过程中的文档和记录，其形式和详细程度应符合其专业水平，并允许甲方在项目执行过程中进行检查和复印。

## 十二、人员配置

12.1 甲乙双方将按合同附件二的规定，根据项目计划和工作内容分别指派适当的人员共同组建项目实施团队。

12.2 乙方应指定有相应资历的、项目经验丰富而且可以信赖的人员来完成项目和提供服务；并保证在合同履行期间，乙方人员按照合同附件一规定的时间阶段在甲方办公现场工作。

12.3 乙方参与本项目人员必须为乙方正式员工，如个别服务内容具有特殊性，需非乙方员工参与，乙方必须向甲方提出书面申请，并征得甲方同意；且该同意不视为乙方任何责任或义务的转移，所有后果由乙方承担。

12.4 乙方人员的配置要求需满足本合同附件二的规定。

12.4.1 如乙方在合同履行期间提出更换其人员，应提前书面向甲方申请，并提交替换人员的资质证明文件，在甲方同意后方可更换。

12.4.2 甲方在有合理依据的情况下有权要求乙方更换任何不称职的人员，乙方应予以接受。

12.4.3 在合同履行期间，未经业主书面同意，乙方擅自更换项目组成员的课以违约金1000元/人次。

12.4.4 在合同履行期间，如发生功能无法满足使用需求、系统故障等问题，乙方须在24小时内响应，否则每次扣500元。

12.4.5 因为乙方人员更换导致的所有费用和所有责任由乙方承担。

## 十三、保密条款

13.1 保密信息是指一方向另一方透露的书面或介质形式的一切装置、图表、书面资料、系统配置或者其它资料或信息；乙方按照合同约定提交的项目成果不在此列，按合同的其他约定履行。

13.2 对于一方向另一方提供的保密信息，另一方须以合理和合适的方式予以保密；未经提供方书面同意，另一方不得将保密信息通过任何方式透露给任何第三方。

13.3 甲方向乙方提供的图纸、资料在本合同履行完毕后，乙方须予以归还（包括拷贝资料）。

13.4 甲乙双方不得将保密资料用于本合同履行以外的任何目的。

13.5 一方对另一方提供的保密信息应采取适当的保密措施,并将传播范围限制为履行合同目的而需要知晓此保密信息的相关人员，并仅在履行本合同项下的义务需要时复制该保密信息。

13.6 除本合同的明确约定外，对保密信息没有任何其它明示或暗示的许可。

13.7 本合同保密信息的保密期限为合同生效之日起五年。保密期限届满后，如相关资料或信息仍符合国家有关法规对“保密”的定义，则一方仍需承担保密义务。

## 十四、违约条款

14.1甲方的违约情形及违约责任

14.1.1 在合同履行期间，非因乙方原因导致工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未开始设计工作的，甲方不支付任何费用；已开始设计工作的，按实际完成的工作量结算开发费用。

14.1.2 未按合同约定支付相关款项的，乙方有权单方解除合同。

14.2 乙方的违约情形及违约责任

14.2.1 未按合同约定时间提交项目成果的，每逾期一天应按合同总额的万分之五支付违约金，延逾提交超过30日的，甲方有权单方解除合同。

14.2.2 相关项目成果两次未通过验收的，乙方应按合同总额的千分之五支付违约金；三次未通过验收的，甲方有权单方解除合同。

14.2.3 项目总交付时间超过合同约定的，每逾期一天应按合同总额的万分之五支付违约金，逾期超过30天的，甲方有权单方解除合同。

14.2.4 未按合同约定更换项目团队人员的，达到三人次及其以上的，甲方有权单方解除合同。

14.2.5 违反保密条款的，承担甲方因此受到的所有直接损失。

14.2.6 违反合同其他约定且在甲方书面提示之后同一违约行为仍未进行改进的，应按合同总额的千分之五支付违约金；违约金处罚后同一违约行为仍未进行改进的，甲方有权单方解除合同。

14.2.7 非甲方原因导致合同不能继续履行的，甲方有权单方解除合同。如因乙方原因导致合同不能继续履行的，乙方除需退还甲方已支付的合同款额。

14.2.8 因乙方原因导致合同解除的，乙方应按合同约定承担违约责任，退还甲方已支付的合同款项，并按合同总价款的20%支付违约金。

## 十五、合同变更

15.1除非甲方与乙方双方签署书面修改书，否则不能对合同条款进行任何变更。如果合同另有约定，从其约定。

15.2任何对合同条件的变更或修改均须根据双方协商达成的协议，以规定的标准修改书形式由双方授权代表签字盖章来完成，并作为本合同不可分割的组成部分，具有与合同本身同样的效力。

15.3甲方在执行合同期间内的任何时间可以对合同作变更、修改、删除、增加或做其它改变，经乙方同意后，这些变更应作为合同的组成部分，任何修改将构成合同的组成部分并适用其他条款，乙方应履行这些变更并受同样条件约束。

## 十六、合同分包、转包

16.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得将其合同权利、责任和义务部分转让或全部转让或转移给第三方。

16.2 除合同另有约定外，乙方不得将本项目的全部或部分工作分包给第三方。

十七、不可抗力

17.1本条所述的“不可抗力”系指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，但不包括违约或疏忽。不可抗力包括但不限于：战争、暴乱、水灾、地震、防疫限制、禁运以及项目正在使用的任何土地上发现考古文物、化石、古墓及遗址、艺术历史遗物及具有考古学、地质学和历史意义的任何其他物品。

17.2若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，但合同价格不得调整。

17.3不可抗力的确认

不可抗力发生后，甲方和乙方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。甲乙双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第十九条〔争议的解决〕的约定处理。

17.4不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料

17.5不可抗力后果的承担

如发生不可抗力，乙方应在十四天内通知甲方并应提供有关当局（官方机构）的证明文件。除非甲方另有书面指示，乙方应继续依可行方式及其他不受不可抗力制约的替代形式履行合同义务。

任何因不可抗力所导致延误履行合同或不能履行合同，受阻方将不因此而构成违约。

在发生任何不可抗力的情况时，只要合理可行，双方应尽力继续履行其合同中的义务。并应通知对方准备采取的措施，包括不可抗力不能阻止的任何合理的替代履约方法。不可抗力结束后，乙方应及时履行合同，否则视为违约。

如果不可抗力已发生并持续一百八十（180）天，则尽管由于此原因可能已允许乙方延长合同期限，双方中任何一方均有权在通知对方三十（30）天后终止合同。

## 十八、合同解除及终止

18.1 合同的解除及终止不影响任何一方依据本合同的约定向另一方提出索赔、追索或其他约定、法定权利。

18.2 甲方根据合同约定单方解除合同的，乙方需赔偿甲方因此遭受的损失，赔偿金额不高于甲方已付合同款额。

18.3 乙方根据合同约定单方解除合同的，甲方需赔偿乙方因此遭受的直接损失，赔偿金额不高于乙方已收合同款额。

## 十九、争议的解决

19.1 在合同履行过程中出现任何争议，双方应协商解决。

19.2 若双方协商不能达成一致的，则任一方有权将争议提交至甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

## 二十、合同生效

20.1合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖法人公章（或合同专用章）后生效。

## 二十一、其他

21.1 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

21.2 双方往来正式文件和合同文本均以中文为准。

21.3 根据本合同发出的任何通知应以书面写成，按本合同所载地址递交。

21.4 如甲乙双方通过电子邮件进行通讯联系，在传送文件前，必须与收件人联系，传送后应对传送内容予以确认。

21.5 本合同正本两份，甲乙双方各执一份；副本六份，甲方执五份，乙方执一份。

21.6 合同附件将作为本合同不可分割的部分：

合同附件一  中选通知书

合同附件二  用户需求说明书（或技术规格书）

合同附件三  合同总价构成清单

合同附件四  项目人员列表

甲方：南宁轨道交通建设有限公司         乙方：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

地址：                                   地址：

邮政编码：                               邮政编码：

联系人：                                 联系人：

联系电话：                               联系电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

签约地点：